**Итоги проекта благоустройства муниципального сквера «Липовая аллея».**

В 2017 году был разработан проект благоустройства муниципального сквера «Липовая аллея».

10 октября 2017 года прошли слушания по реализации проекта сквера.

Главной идеей благоустройства сквера это совмещение двух транзитных зон пешеходным проходом от ул. Петровской до Липовой аллеи.

В сквере предусмотрены 4 площадки и 2 дорожки, которые будут оформлены полукругом из террасной доски, дорожки будут покрыты набивным покрытием.

На слайде предоставлены 2 зоны отдыха со скамейками и деревьями. Зелёными кружками обозначены деревья, которые будут расти из террасной доски.

Фиолетовым цветом выделены групповые посадки, кусты. На плане можно увидеть зеленые холмы, которые будут искусственно оформлены в виде шариков.

2-х секционная детская площадка с горкой, качелями, каруселью и столиком с 3-мя стульями.

Дендроплан сквера «Липовая аллея» (хоста, вереск, ландыш, спирея). В сквере будут размещены таблички с информацией о растениях и ягодах произрастающих на данной территории.

Проведение работ по благоустройству муниципального сквера запланировано провести в 3 этапа. Проведение работ по первому этапу запланировано на 2018 год.

27 апреля 2018 г. Состоялся аукцион на произведение работ. Начало работ – июнь 2018 года после получения ордера ГАТИ, окончание работ- сентябрь 2018 г.

Площадь объекта 2,7 га.

В ходе проведения работ по первому этапу в 2018 году выполнены следующие виды работ: валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь), расчистка от древесно-кустарниковой поросли, пересадка кустарников, устройство площадок из террасной доски (основание площадок), устройство бордюра из плитки, устройство канав, устройство дренажа, укладка водопропускной трубы, устройство пешеходных дорожек, устройство искусственного рельефа.

**Всего работ проведено на сумму 6 140 000 рублей.**

**В 2019-2020 годах планируется провести работы по 2 и 3 этапам благоустройства сквера «Липовая аллея».**

**Запланировано проектирование и строительство спортивной площадки.**

**Согласованное задание на разработку благоустройства элементов благоустройства, получено в Комитете по градостроительству и архитектуре на адрес: п. Солнечное, Средний пер., между д. 5, лит. А и д. 9, лит. А.**

Устройство мини-футбольного поля, по периметру установка ограждения (высотой 2 м.).  Дорожка из отсева огибает футбольное поле. С левой стороны поля устанавливаются трибуны – 2 шт. Дальше тренажеры, теннисные столы и небольшой спортивный комплекс. Проектирование спортивной площадки запланировано в 2019 году, строительство в 2020 году.