УТВЕРЖДАЮ

Глава МА МО п. Солнечное

_________________В.А. Барашкова

«    »   ___________   202_ года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я   П Р О Г Р А М М А

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения в организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства 
п. 9ст. 10, Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 (ред. от 04.07.2019) "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 23.09.2009) 
       ЗАКАЗЧИК: Местная администрация муниципального образования поселок Солнечное

- ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: Реализация органами местного самоуправления муниципального образования поселок Солнечное вопросов местного значения на программной основе с учетом потребностей населения и требований законодательства.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (период): Январь 2021 – Декабрь 2021 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  | бюджет СПб | местный бюджет |
| Мероприятия КБК 890 0503 620 00 00117 244 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга |
| 1. | Составление адресной программы обследования и вызов специалиста | Шт. | 1 | Январь 2021 – Май 2021 г. | 5,0 |  | 5,0 |
|  | Итого |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| Мероприятия КБК 890 0503 610 00 00111 244 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, в т.ч. на спортивных и детских площадках, контейнерных площадках, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения , устройств наружного освещения на внутриквартальных территориях |
| 1. | Проектирование благоустройства территории спортивной площадки: 2-я Боровая ул. | Проект | 1 | Март – октябрь 2021 г. | 500,0 |  | 500,0 |
|  | Итого |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| Мероприятия КБК 890 0503 610 00 00113 244 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |
| 1. | Содержание детских и спортивных площадок: 1. 6-й Проезд; 2. Прямая ул.; 3. 2-й Проезд; 4. Вокзальная ул., у д.15; 5. Пионерская у. д. 10б; 6. ул. Нагорная у д. 37. | Шт. | 6 | Январь 2021 – Декабрь 2021 г. | 450,0 |  | 450,0 |
| 2. | Обустройство спортивной площадки: Средний пер, у д.5 – I этап | Площадка | 1 | Январь 2021 – Декабрь 2021 г. | 17 200,0 |  | 17 200,0 |
|  | Итого |  |  |  | 17 650,0 |  | 17 650,0 |
| Мероприятия КБК 890 0503 610 00 00116 244 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях |
| 1. | Услуги по демонтажу праздничных украшений, хранению, дефектации, монтажу | Услуга | 1 | Январь 2021 г. - Декабрь 2021 г. | 670,0 |  | 670,0 |
| 3. | Поставка Электроэнергии | Услуга | 1 | Январь, Декабрь 2021 | 130,0 |  | 130,0 |
|  | Итого |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |
| Мероприятия КБК 890 0503 610 00 00115 244 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |
| 1. | Содержание информационных щитов | Шт. | 12 | Январь 2021 – Декабрь 2021 г. | 140,0 |  | 140,0 |
|  | Итого |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 |
| Мероприятия КБК 890 0503 620 00 00118 244 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений |
| 1. | Содержание территорий зеленых насаждений: п. Солнечное, Приморское шоссе, участок 17 (38-124-3, внутриквартальный сквер северо-восточнее д. № 6 по ул. 2-й Боровой; (№ 38-124-8, западнее д.5 по Петровской улице поселка Солнечное ) | га | 1,5 | Май 2021 г. – Октябрь 2021 г. | 2 000,0 |  | 2 000,0 |
| 2. | Уборка ЗНОП (№ 38-124-8, западнее д.5 по Петровской улице поселка Солнечное) – Липовая аллея | Сквер | 1 | Январь 2021 г. - Декабрь 2021 г. | 320,0 |  | 320,0 |
| Итого |  |  |  | 2 320,0 |  | 2 320,0 |
| Мероприятия КБК 890 0503 620 00 00120 244 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |
| Восстановление зеленых насаждений общего пользования местного значения по адресу: п. Солнечное, Приморское шоссе, участок 17 (38-124-3, внутриквартальный сквер северо-восточнее д.№ 6 по ул. 2-й Боровой) | Восстановление (шт.) | 142 | Август 2021 г. – Октябрь 2021 г. | 150,0 |  | 150,0 |
| Итого: |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
| Итого: |  |  |  | 21 565,0 |  | 21 565,0 |

- ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Программа реализуется за счет собственных средств бюджета МО п. Солнечное расчет объемов финансирования.

Исполнение Программы осуществляется МА МО п. Солнечное, в соответствии с Уставом поселка Солнечное.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется Главой МО п. Солнечное.

- ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:

Улучшения условий проживания постоянно проживающих жителей МО п. Солнечное, создание условий безопасности прохода и проезда проживающих, льготных категорий граждан, арендаторов государственных дач ГУПДО «Пригородное» на основных путях прохода и проезда отдыхающих.

Защита зеленых насаждений.

Улучшение экологической обстановки.

Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

Проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций.