Приложение №1  к Постановлению Главы

МА МО пос.Солнечное от 01.12.2021 №27

УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

_________________В.А. Барашкова

«    »   ___________   202_ года

Муниципальная программа мероприятий,

направленных на решение вопроса местного значения по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Солнечное в 2022 году

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Цели и задачи Программы | 1. Повышение качества жизни жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения поселок Солнечное посредством улучшения уровня благоустройства территории. 2. Содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения поселок Солнечное в чистоте. 3. Повышение безопасности дорожного движения. 4. Планирование и осуществление мероприятий по комплексному благоустройству территории и контроль за их выполнением. |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; Постановление № 6 от 23.03.2020 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования поселок Солнечное». |
| Перечень подпрограмм (при наличии) муниципальной программы и отдельных мероприятий | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Выполнить содержание 22 дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения поселок Солнечное. |
| Объем финансирования (тыс.руб.) | Общие затраты на реализацию программы составляют 11 050 000,0 (Одиннадцать миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) |
| Источники финансирования | Программа реализуется за счет собственных средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Солнечное. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшения условий проживания жителей МО п. Солнечное. Создание условий для удобного и безопасного прохода и проезда проживающих, льготных категорий граждан, арендаторов государственных дач ГУПДО «Пригородное» на основных путях прохода и проезда, ориентировочно в количестве 5000 человек. Создание условий для безопасного прохода и проезда жителей и гостей поселка от остановок общественного транспорта к побережью Финского залива. |
| Описание целей и задач муниципальной программы | Реализация органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Солнечное вопросов местного значения на программной основе с учетом потребностей населения и требований законодательства. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Выполнение работ по содержанию дорог, при реализации Программы в соответствии с разделом Механизм реализации программы. |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения   поселок Солнечное, является важным вопросом местного значения муниципальных образований городов и поселков Санкт-Петербурга и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Качество дорожного покрытия, соблюдение всех необходимых процедур по его поддержанию в хорошем состоянии является значимым фактором среды обитания, что в свою очередь есть необходимое условие стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты (индикаторы) | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе: |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | бюджет СПб | местный бюджет |
|  | Мероприятия 890 0409 3150000110 244 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга |
| 1. | Работы по содержанию дорог, (уборка), расположенных в пределах границ МО п. Солнечное | Дорога (шт.) | 22 | Январь – Декабрь 2022 г. | 6 950,0 | - | 6 950,0 |
| 2. | Текущий ремонт: Средний переулок. 2-й Березовый пер. | Дорога (шт.) | 2 | Май – Июль 2022 года | 4 000,0 | - | 4 000,0 |
| 3. | Оказание услуг по определению состава и объема работ, разработке (проверки) сметной документации и осуществление технадзора | услуга | 2 | Май – Июль 2022 года | 100,0 | - | 100,0 |
| Итого: | 11 050,0 | - | 11 050,0 |

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.